РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 п.Гаревое № 10

«О проведении работ по благоустройству

территории Гаревского сельсовета на 2024 год»

В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения населенных пунктов на территории Гаревского сельсовета, руководствуясь п.2 ст.21 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Гаревский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01.05.2024 года по 15.06.2024 года работы по благоустройству, очистке озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов на территории Гаревского сельсовета.
2. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Гаревского сельсовета, согласно приложению № 1.
3. В рамках работ по благоустройству провести субботник 07.05.2024.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории Гаревского сельсовета, провести работы по приведению своих предприятий и прилегающих к ним территорий в надлежащее состояние.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Емельяновские Веси» и на официальном сайте в сети интернет.

Глава сельсовета Е.В.Романьков

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 Гаревского сельсовета

 от 05.03.2024 № 10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| 1 | Определение лиц ответственных за проведение работ | Руководители, согласнозакрепленных территорий | До 01.05.2024 |
| 2 | Уборка кладбища | Администрация | До 15.06.2024 |
| 3 | Информирование населения и руководителей предприятий, учреждений и организаций о проведении работ по благоустройству | Администрация | До 01.05.2024 |
| 4 | Обеспечение наружного освещения населенных пунктов в темное время суток | Администрация | Постоянно, в темное время суток |
| 5 | Приведение и содержание торговых точек прилегающей территории в порядок | Владельцы торговых точек.Арендаторы | май,июнь,  |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди населения по наведению порядка прилегающих территорий | Депутаты Гаревскогосельсовета | В течении всего периода |
| 7 | Уборка территории сквера «Победы» (около памятника) | Администрация Гаревского сельсовета,Гаревский СДК, Гаревская СОШ | До 07.05.2024 |
| 8 | Уборка территории около административных зданий  | Администрация | До 20.05.2024 |
| 9 | Уборка территории на остановке общественного транспорта | Администрация | Постоянно |